|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ACTA DE REUNIÓN** | **Unidad de 3** | |
| **N.° de página:** | 1 de 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** *13/08/2024* | | **Lugar:** *Meet* | | | | **No. Acta:** UPI-ACT-04 | |
| **Objetivo:** Presentar casos de usos y el maquetado de la página web con las respectivas pruebas de aceptación. | | | | **Hora Inicial:**  18:00 | | | **Hora Final:**  18:20 |
| **Antecedentes:** La reunión se dio para presentar los casos de usos, maquetado de la pagina web y las pruebas de aceptación. | | | | | | | |
| **Agenda:**   1. Realizar la entrevista con el cliente 2. Pedir autorización para grabar 3. Mostrar página web 4. Indicar cada caso de uso que está en la pagina 5. Mostrar y explicar cada proceso de la página web 6. Mostrar pruebas de aceptación (El entrevistado por falta de tiempo quedo inconcluso esta parte) 7. Pedir la opinión del cliente sobre el trabajo realizado 8. Fin de la reunión | | | | | | | |
| **Desarrollo:** | | | | | | | |
| 1. | Se pedio permiso al cliente para grabar y mostrar el maquetado de la página web realizado por el grupo. | | | | | | |
| 2. | Se empezó con la exposición de la página web explicación correspondiente de cada caso de uso. | | | | | | |
| 3. | El cliente entrevistado opino sobre el maquetado de la página web. | | | | | | |
| 4. | La opinión dicha por el entrevistado es que está bien, pero en visualizar galería y catálogo de productos se puede agregar sus productos. | | | | | | |
| 5. | Por falta de tiempo del entrevistado no se logró mostrar las pruebas de aceptación. | | | | | | |
| 6. | Al final se llegó a un acuerdo con el cliente entrevistado con el aumento de una actividad | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | **COMPROMISO/ACCIÓN** | | **RESPONSABLE** | | **FECHA TÉRMINO** | | **FIRMA** |
| 1. | Aumentar un proceso en visualización de galería de procesos de producción. | | Jonathan Garcia | | 13/08/2014 | |  |
| 2. | Agregar los productos en el catalogo | | John Limones | | 13/08/2014 | |  |
| 3 |  | |  | |  | |  |
| 4. |  | |  | |  | |  |

**Código de documento:** UPDI-ACT-v1-2020-001 **Rev. UPDI:** 2021-jul-19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ACTA DE REUNIÓN** | **Unidad de 2** | |
| **N.° de página:** | 2 de 2 |

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **ENTIDAD - UNIDAD -CARGO** | **CORREO** | **TELÉFONO EXTENSIÓN** | **FIRMA** |
| Fernando Tipán | Estudiante | [frtipan1@espe.edu.ec](mailto:frtipan1@espe.edu.ec) |  |  |
| Jonathan García | Estudiante-Lider | [jdgarcia15@espe.edu.ec](mailto:jdgarcia15@espe.edu.ec) |  |  |
| John Limones | Estudiante | [jjlimones@espe.edu.ec](mailto:jjlimones@espe.edu.ec) |  |  |
| Ángel García | Cliente-Entrevistado | [angeldanielgg@hotmail.com](mailto:angeldanielgg@hotmail.com) |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Código de documento:** UPDI-ACT-v1-2020-001 **Rev. UPDI:** 2021-jul-19

**Código de proceso:** GDI.3.1